## Slide 1
软件过程模型

## Slide 2: 知识回顾
软件的概念：文档、数据和程序的集合
软件的特点：逻辑产品、需求多变、设计开发、缺陷隐蔽性
软件生命周期：经历多个不同的阶段
闭源软件和开源软件：实践状况及优势
软件  程序；开发软件  编写程序；
软件是如何开发出来的？

## Slide 3: 内容
何为软件过程模型
  基本概念和特点
有哪些软件过程模型
  有什么类别，各有什么优缺点
如何来选择软件过程模型
  软件过程模型的选择方式和策略

## Slide 4: 1.1 软件开发的特点
基于智力的协作过程
  智力活动：基于逻辑思维来构造软件
  交流协作：软件工程师、用户间的交流和讨论
软件项目内在复杂性
  介入的人多、考虑的内容多、产生的制品多
  不同要素间存在关联
循序渐进的开发过程
  开展有序的开发活动，如编码、分析、设计
  体现了工程的思想：按步骤、分阶段
按照什么样的过程来有序地开发软件？

## Slide 5: 1.2 软件过程
过程(Process)
  活动：明确要做哪些事情，包括具体的活动
  关系：活动间存在逻辑关系，如依赖和先后次序
  示例：考研的过程
软件过程(Software Process)
  按照项目进度、成本和质量要求，遵循用户需求，开发和维护软件、管理软件项目的一系列有序软件开发活动
  软件开发活动：技术活动和管理活动

## Slide 6: 1.3 软件过程模型
开发
活动1
开发
活动2
开发
活动3
开发
活动n
任务、目标、输入和输出
活动间的关系和次序
投入人员、工具、资源和成本等
软件过程模型(Software Process Model)
  定义了软件开发的具体活动以及活动间的逻辑关系

## Slide 7: 内容
何为软件过程模型
  基本概念和特点
有哪些软件过程模型
  有什么类别，各有什么特点和优缺点
如何来选择软件过程模型
  软件过程模型的选择方式和策略

## Slide 8: 2.1 软件过程模型的产生背景
作坊式的个人创作
聚焦于编写代码
关注时空利用，精雕细琢
程序规模小且功能单一
依靠个体技能，缺乏合作
无系统性方法和标准流程
软件工程产生之前的软件开发

## Slide 9: 软件过程模型的产生背景
OS/360 超大型软件项目(1960s初)：
  通用系统，支持多道程序，最多可同时运行15道程序
  软件工程师超2000人，花费超5亿美元，工作量超5000人年
有史以来最可怕的软件开发泥潭
  Brooks，《人月神话》The Mythical Man-Month作者、图灵奖获得者

## Slide 10: 典型的软件过程模型
瀑布模型
增量模型
迭代模型
原型模型
螺旋模型
基于构件的过程模型
UP模型
需要系统、规范性的软件过程模型的指导
每种软件过程模型有其各自的特点和适用的场所

## Slide 11: 2.2 瀑布模型(Waterfall Model )
需求分析
概要设计
详细设计
编码实现
集成测试
确认测试
特点
  与软件生命周期相互一致
  每个活动结束后需要评审
  相邻活动间存在因果关系
优点
  简单，一目了然，易理解、掌握、应用和管理
适合于需求易于定义、不易变动的软件系统
1970提出的第一个软件过程模型

## Slide 12: 需求分析(Requirement Analysis)
活动
  任务：定义软件需求，包括功能、非功能需求
  关注点：要做什么？(What, Problem)
  层次和视角：用户角度，仅描述问题和需求
方法
  依据：用户的期望和要求
  不断与用户进行交流和商讨，抽象、问题分解、多视点等技术
产出
  软件需求模型、软件需求文档、软件确认测试计划
  文档类的软件制品
问题是什么？

## Slide 13: 概要设计(Architecture Design)
活动
  任务：建立软件总体架构、制定集成测试计划
  关注点：软件高层设计？ (How, Solution)
  层次和视角：宏观、全局、整体、战略性
方法
  依据：软件需求文档
  自顶向下, 逐步求精, 抽象, 模块化, 局部化，信息隐藏 …...
产出
  软件概要设计模型、软件概要设计文档、软件集成测试计划
  文档类的软件制品
问题如何解决？

## Slide 14: 详细设计(Detailed Design)
活动
  任务：设计模块内部细节(算法、数据结构)，制订单元测试计划
  关注点：详细设计？ (How，Solution)
  层次和视角：微观、局部、细节性
方法
  依据：概要设计文档、软件需求文档
  高质量的软件设计原则，如单入口单出口
产出
  软件详细设计模型、软件详细设计文档、单元测试计划
  文档类的软件制品
问题如何解决？

## Slide 15: 编程实现(Implementation)
活动
  任务：编写程序代码并进行单元测试和调试
  关注点：如何最终做出这个东西? (How，Code)
  层次和视角：最终的实现代码
方法
  依据：软件概要和详细设计文档、单元测试计划
  采用某种程序设计语言(如C、C++、Java)
产出
  经过单元测试的源程序代码
  程序类的软件制品
实际解决问题

## Slide 16: 集成测试(Integration Test)
活动
  任务：组装软件模块并进行测试以发现问题
  关注点：集成后软件中的缺陷（Bug）
  层次和视角：自底向上组装、全局
方法
  依据：软件概要设计文档、软件集成测试计划
  软件集成测试工具
产出
  经过集成测试、修复缺陷的源程序代码，集成测试报告
  数据、文档和代码类的软件制品
问题解决如何？软件有缺陷吗？

## Slide 17: 确认测试(Validation Test)
活动
  任务：测试软件是否满足用户需求
  关注点：软件在满足用户需求方面是否存在缺陷
  层次和视角：从用户角度，聚焦需求是否得以正确实现
方法
  依据：软件确认测试计划、软件需求文档
  软件测试支撑工具
产出
  经过确认测试、修复缺陷后的代码，软件确认测试报告
  数据、文档和代码类的软件制品
问题解决如何？软件有缺陷吗？

## Slide 18: 瀑布模型的局限性？
需求分析
概要设计
详细设计
编码实现
集成测试
确认测试
结合课程综合实践思考
不足
  需求确定，过于理想化
  缺乏变通，难应对变化
软件需求具有易变、多变的特点

## Slide 19: 2.3 改进的瀑布模型：带反馈和回溯
需求分析
概要设计
详细设计
编码实现
集成测试
确认测试
回溯
后期活动发现有问题后，可返回到前面活动加以解决
提高了过程模型的灵活性
结合课程综合实践思考
不足
  软件开发处于动荡之中
  需等到所有功能实现后，才能得到可运行软件

## Slide 20: 2.4 增量模型(Incremental Model)
需求分析
概要设计
详细设计
编码实现
集成测试
确认测试
详细设计
编码实现
集成测试
增量1
增量n
渐进式、增量式地实现软件功能
优点：渐进快速交付，并行开发，提高效率

## Slide 21: 增量模型的局限性？
结合课程综合实践思考
不足
  软件需求可确定且不易于变化
增量1
增量n

## Slide 22: 2.5 迭代模型(Iterative Model)
需求分析
概要设计
详细设计
编码实现
软件测试
迭代1
需求分析
概要设计
详细设计
编码实现
软件测试
迭代2
迭代n
每次迭代完成部分可确定的软件需求

## Slide 23: 迭代模型的特点
每次迭代是一完整过程
体现了小步快跑的开发理念
适合需求难导出、不易确定且持续变动的软件

## Slide 24: 迭代模型的局限性？
结合课程综合实践思考
不足
  迭代多少次不确定
  管理较为复杂

## Slide 25: 思考和讨论
增量过程模型与迭代过程模型有何区别？
增量模型
迭代模型
增量1
增量n

## Slide 26: 软件需求获取是一关键和瓶颈问题
软件需求非常关键
  软件开发的基础、验收的依据
用户讲不清楚软件需求有哪些、是什么？
  说不清、道不明
  尤其当软件较为复杂和庞大之时
用户与软件工程师对软件需求理解存在偏差
  对软件需求描述的歧义性、二义性、不准确等造成的
  “应该是这样的”、“实际是这样的”
如果软件需求分析结果不正确、不完整、有歧义，会带来什么样的问题？

## Slide 27: 2.6 原型模型(Prototype Model)
特点
  软件原型作为交流载体和媒介
  支持用户参与到软件开发中
  持续、渐进地导出用户要求
适合于需求难导出、不易确定且持续变动的软件
快速设计
采集和细化需求
建造原型
客户使用评价原型
获得反馈
开发软件系统
何为软件原型？
  用户界面
  执行流程

## Slide 28: 2.7 螺旋模型(Spiral Model)
集成迭代模型和原型模型
引入风险分析，风险驱动的过程模型
每个迭代四个阶段，若干活动
适合于需求不明确、开发风险高、开发过程中需求变更大的软件项目
不足：管理复杂
软件风险
  使软件开发受到影响和损失、甚至导致失败的、可能会发生的事件

## Slide 29: 不同软件过程模型的特点
模型名称 | 指导思想 | 关注点 | 适合软件 | 管理难度
瀑布模型 | 提供系统性指导 | 与软件生命周期相一致 | 需求变动不大、较为明确、可预先定义的应用 | 易
原型模型 | 以原型为媒介指导用户的需求导出和评价 | 需求获取、导出和确认 | 理解需求难以表述清楚、不易导出和获取的应用 | 易
增量模型 | 快速交付和并行开发 | 软件详细设计、编码和测试的增量式完成 | 需求变动不大、较为明确、可预先定义的应用 | 易
迭代模型 | 多次迭代，每次仅针对部分明确软件需求 | 分多次迭代来开发软件，每次仅关注部分需求 | 需求变动大、难以一次性说清楚的应用 | 中等
螺旋模型 | 集成迭代模型和原型模型，引入风险分析 | 软件计划制定和实施，软件风险管理，基于原型的迭代式开发 | 开发风险大，需求难以确定的应用 | 难

## Slide 30: 内容
何为软件过程模型
  基本概念和特点
有哪些软件过程模型
  有什么类别，各有什么特点和优缺点
3. 如何来选择软件过程模型
  软件过程模型的选择方式和策略

## Slide 31: 软件项目 与 软件过程模型
软件项目及开发团队的具体特点
软件过程模型的特点、优点和局限

## Slide 32: 3.1 软件过程模型的选择
考虑软件项目的特点
  尤其是所开发软件的业务特点，如业务领域是否明确、软件需求是否易于确定、用户需求是否会经常性变化等等
  是否可以预估到潜在的软件开发风险
软件开发团队的水平
  需要结合软件开发团队的能力和水平来选择过程模型，以防开发团队和管理人员无法掌控和驾驭过程模型
分析软件过程模型特点
  优缺点以及适合的场所

## Slide 33: 示例：如何选择合适的过程
互联网应用软件的开发过程模型
  特点：软件需求不确定且快速变化
  如：12306 APP软件，微信软件，淘宝软件
  选用瀑布模型不合适，迭代模型较为合适
装备软件的开发过程模型
  特点：软件需求确定且较为稳定
  如：飞行控制软件
  可考虑选用瀑布模型，用迭代模型不是很合适

## Slide 34: 思考和讨论
结合课程综合实践的具体特点和要求，思考选用什么样的软件过程模型较为合适，为什么？
  软件有创意：问题及基于软件的解决方法有新意
  软件上规模：软件具有一定规模，代码量 > 15000+ LOC
  如空巢老人看护软件、多无人机联合搜寻软件
课程实践软件项目有何特点？
软件项目开发团队有何特点？

## Slide 35: 3.2 传统软件过程模型的特点和不足
软件开发和运维的大量工作用于撰写软件文档，而非去编写程序代码
软件开发过程中会花费大量时间和精力用于软件文档的评审，以确保软件质量
一旦软件需求发生变化，开发人员需要修改软件需求文档，并据此来调整其他的一系列文档，最后再修改程序代码
等较长时间才能得到可运行软件系统
以文档为中心的重型软件开发方法，非常笨重
瀑布模型
增量模型
迭代模型
原型模型
螺旋模型
……

## Slide 36: 敏捷软件开发方法(Agile Method)
重视人和交互、重视可运行软件系统、重视客户合作、重视响应用户需求变化
少写软件文档，以代码为中心，快速响应变化

## Slide 37: 小结
软件开发需要过程指导
  明确步骤、活动、次序、关系
多样化的软件过程模型
  瀑布、增量、迭代、原型、螺旋等
  各自有其优缺点
选择合适的软件过程模型
  考虑软件项目的特点和要求
  结合软件过程模型的优缺点
  考虑开发团队的经验和水平

## Slide 38: 布置课程综合实践任务
综合实践1：阅读、分析和维护开源软件
  结合代码阅读以及sonarqube工具扫描，分析小米便签开源软件的质量，撰写质量分析报告
  要求：分析代码质量（从软件设计到代码规范）好的一面；存在的不足和问题，在具体开发中应用高质量的软件开发规范和实践
综合实践2：开发有创意、上规模和高质量的软件
  结合要求构思软件需求，撰写软件需求构思和描述文档
  要求：有创意，上规模；力争将软件需求讲清楚：what & why

## Slide 39: 下一次课程的内容
学生
  汇报开源代码质量分析报告
  汇报软件需求构思和描述文档
教师
  讲评学生的课程实践

## Slide 40: 思考题
迭代模型能够有效的支持课程实践软件项目的开发和管理工作？为什么？

## Slide 41
问题和讨论